TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NIIE

BÁO CÁO MÔN HỌC

MÔ HÌNH AGILE

DAILY SCRUM SPRINT 2

Kế hoạch dự kiến - 24/07/2026 đến 20/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Trần Thanh Nhã |
| Nhóm | JD |
| Lớp học phần | ........................................................ |
| Học kỳ / Năm học | Học kỳ 3 - Năm học 2025-2026 |
| Thành viên A | 2000004897 - Huỳnh Lê Thành Nhân (Product Owner / Full-stack Developer) |
| Thành viên B | 2200010420 - Nguyễn Đức Mạnh (Scrum Master tạm thời / Hỗ trợ kiểm thử) |
| Thành viên C | 2311554285 - Nguyễn Lê Huy Hoàng (Hỗ trợ kiểm thử và demo) |
| Thành viên D | ................ - Phạm Tuấn Anh (Sơ đồ và tài liệu được phân công) |
| Thành viên E | ................ - Nguyễn Anh Tuấn (Nghiên cứu tài liệu được phân công) |

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

Trạng thái: Toàn bộ nội dung trong tài liệu này là kế hoạch Sprint 2. Chỉ chuyển sang kết quả thực tế sau khi nhóm cập nhật Jira, mã nguồn, kiểm thử hoặc demo.

# Mục tiêu Sprint 2

Ổn định Department/Team, tiếp tục kiểm thử các chức năng sơ khai, hoàn thiện nghỉ phép, làm thêm giờ, báo cáo, audit và triển khai năm phase kỹ thuật dọn dẹp - hạ tầng - database - xác thực - phân quyền.

| Mã | User Story | SP |
| --- | --- | --- |
| US06 | Nhập danh sách nhân viên hàng loạt | 8 |
| US07 | Gán người quản lý trực tiếp | 3 |
| US08 | Thiết lập cơ cấu phòng ban | 3 |
| US09 | Bổ nhiệm trưởng phòng | 3 |
| US13 | Theo dõi cột mốc dự án | 3 |
| US23 | Dọn dẹp tệp không còn sử dụng | 3 |
| US24 | Gửi yêu cầu nghỉ phép | 3 |
| US25 | Phê duyệt yêu cầu nghỉ phép | 8 |
| US26 | Tính số dư phép năm | 3 |
| US27 | Hủy yêu cầu nghỉ khẩn cấp | 3 |
| US28 | Gửi yêu cầu làm thêm giờ | 3 |
| US29 | Phê duyệt yêu cầu làm thêm giờ | 8 |
| US30 | Kiểm tra quy định làm thêm giờ | 3 |
| US32 | Cài đặt kênh nhận thông báo | 5 |
| US33 | Nhận email tổng hợp hằng ngày | 5 |
| US34 | Gửi lại thông báo thất bại | 5 |
| US35 | Theo dõi bảng điều khiển hiệu suất | 3 |
| US36 | Theo dõi phân bổ nguồn lực phòng ban | 8 |
| US37 | Tạo báo cáo dự án tùy chỉnh | 3 |
| US38 | Dự báo tiến độ hoàn thành dự án | 8 |

# Kế hoạch Daily Scrum 01 - 24/07/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US06 - Nhập danh sách nhân viên hàng loạt |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 24/07/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 02 - 27/07/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US07 - Gán người quản lý trực tiếp |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 27/07/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 03 - 28/07/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US08 - Thiết lập cơ cấu phòng ban |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 28/07/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 04 - 29/07/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US09 - Bổ nhiệm trưởng phòng |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 29/07/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 05 - 30/07/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US13 - Theo dõi cột mốc dự án |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 30/07/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 06 - 31/07/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US23 - Dọn dẹp tệp không còn sử dụng |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 31/07/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 07 - 03/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US24 - Gửi yêu cầu nghỉ phép |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 03/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 08 - 04/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US25 - Phê duyệt yêu cầu nghỉ phép |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 04/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 09 - 05/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US26 - Tính số dư phép năm |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 05/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 10 - 06/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US27 - Hủy yêu cầu nghỉ khẩn cấp |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 06/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 11 - 07/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US28 - Gửi yêu cầu làm thêm giờ |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 07/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 12 - 10/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US29 - Phê duyệt yêu cầu làm thêm giờ |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 10/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 13 - 11/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US30 - Kiểm tra quy định làm thêm giờ |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 11/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 14 - 12/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US32 - Cài đặt kênh nhận thông báo |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 12/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 15 - 13/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US33 - Nhận email tổng hợp hằng ngày |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 13/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 16 - 14/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US34 - Gửi lại thông báo thất bại |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 14/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 17 - 17/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US35 - Theo dõi bảng điều khiển hiệu suất |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 17/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 18 - 18/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US36 - Theo dõi phân bổ nguồn lực phòng ban |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 18/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 19 - 19/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US37 - Tạo báo cáo dự án tùy chỉnh |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 19/08/2026

# Kế hoạch Daily Scrum 20 - 20/08/2026

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dự kiến - cập nhật sau khi thực hiện |
| Thời lượng | 15 phút |
| Trọng tâm | US38 - Dự báo tiến độ hoàn thành dự án |
| Mục tiêu | Kiểm tra tiến độ, blocker và bằng chứng trong 24 giờ tiếp theo. |

| Thành viên | Kế hoạch | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Lê Thành Nhân | Rà yêu cầu, triển khai và tích hợp chức năng chính. | Dự kiến |
| Nguyễn Đức Mạnh | Hỗ trợ kiểm thử, Calendar/Notification và nội dung Login/Auth/404. | Dự kiến |
| Nguyễn Lê Huy Hoàng | Chạy test demo trên local và ghi lỗi cơ bản. | Dự kiến |
| Phạm Tuấn Anh | Cập nhật sơ đồ theo hạng mục được giao. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |
| Nguyễn Anh Tuấn | Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu. | Dự kiến - cần sản phẩm bàn giao |

## Ba câu hỏi Daily Scrum

Từ lần cập nhật trước đã hoàn thành phần nào?

Trong 24 giờ tới sẽ hoàn thành phần nào?

Trở ngại nào đang ảnh hưởng Sprint Goal và ai chịu trách nhiệm xử lý?

Hình X. Minh chứng Daily Scrum Sprint 2 ngày 20/08/2026