TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NIIE
-----------------------------------

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM AGILE

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG NỀN TẢNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP TASKSYNCENTERPRISE

Giảng viên hướng dẫn: Bộ môn Software Engineering
Nhóm thực hiện: Scrum Team TaskSyncEnterprise (5 Thành viên)
Full Stack Lead: Huỳnh Lê Thành Nhân
Backend Developer: Nguyễn Đức Mạnh
Frontend Developer: Nguyễn Lê Huy Hoàng
QA Engineer: Phạm Anh Tuấn
Research & Documentation: Nguyễn Anh Tuấn

Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 8 năm 2026

MỤC LỤC BÁO CÁO

Mục lục được tự động cập nhật theo cấu trúc đề mục dưới đây:

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN TASKSYNCENTERPRISE & PHÂN TÍCH TÀI LIỆU CHUẨN ................ 3

1.1. Thông tin chung về Đồ án và Đơn vị Đào tạo .............................. 3

1.2. Phân tích Đối chiếu & Khắc phục Mâu thuẫn giữa các Tài liệu Nguồn ....... 3

1.3. Kiến trúc Kỹ thuật Chuẩn hóa (Modular Monolith) ......................... 4

2. CƠ CẤU PHÂN CÔNG VÀ MÔ HÌNH VẬN HÀNH SCRUM TEAM (5 THÀNH VIÊN) ............... 5

2.1. Bảng Phân công Nhân sự & Tỷ trọng Công việc ............................. 5

2.2. Quy trình Vận hành Agile/Scrum & Git Branch Strategy .................... 6

3. BẢNG PHÂN CÔNG USER STORIES & LỊCH TRÌNH TIẾN ĐỘ (US01 - US40) ............... 7

3.1. Bảng Product Backlog Chi tiết (US01 - US40) ............................. 7

3.2. Lịch trình Kế hoạch Sprint 1 và Sprint 2 ................................ 9

4. DANH MỤC THỐNG KÊ CHI TIẾT SỰ CỐ / BUG, ROOT CAUSE, FIX & LESSONS LEARNED .... 10

4.1. Bảng Thống kê 11 Bugs Toàn bộ Dự án theo Phase .......................... 10

4.2. Bài học Kinh nghiệm Sâu sắc về Quản trị Chất lượng & DevOps ............. 12

5. NHẬT KÝ ĐẦY ĐỦ CÁC BUỔI DAILY MEETINGS (SPRINT 0, SPRINT 1, SPRINT 2) ........ 13

5.1. Nhật ký Sprint 0: Kickoff & Tranh luận Định hướng (25/06/2026 - 01/07/2026)  13

5.2. Nhật ký Sprint 1: Release 1.0 Core System (02/07/2026 - 13/08/2026) ..... 14

5.3. Nhật ký Sprint 2: Release 2.0 Enterprise Features & Security (13/08/2026 - 27/08/2026)  16

6. KẾT LUẬN VÀ ROADMAP PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI ..................................... 18

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN TASKSYNCENTERPRISE & PHÂN TÍCH TÀI LIỆU CHUẨN

1.1. Thông tin chung về Đồ án và Đơn vị Đào tạo

Dự án TaskSyncEnterprise là sản phẩm đồ án môn học thuộc Viện Đào tạo Quốc tế NIIE - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hệ thống hướng tới giải quyết triệt để bài toán quản lý công việc, dự án, cơ cấu tổ chức phòng ban, theo dõi lịch nghỉ phép, làm ngoài giờ và thông báo thời gian thực trong môi trường doanh nghiệp hiện đại. Dự án được triển khai đầy đủ theo quy trình phát triển phần mềm linh hoạt Agile/Scrum với tổng cộng 40 User Stories (US01 đến US40) phủ 12 Epics chức năng chính.

1.2. Phân tích Đối chiếu & Khắc phục Mâu thuẫn giữa các Tài liệu Nguồn

Trong quá trình rà soát kho lưu trữ tài liệu dự án, team đã phát hiện một số mâu thuẫn lớn giữa các tài liệu cũ và bộ tài liệu chuẩn hóa hiện tại. Bảng đối chiếu dưới đây chỉ rõ các điểm mâu thuẫn và kết luận tài liệu chuẩn có giá trị pháp lý/kỹ thuật cao nhất:

| Hạng mục đối chiếu | Tài liệu tham khảo cũ (LTHN_Agile_Final.pdf) | Tài liệu kỹ thuật chính thức (develop branch) | Kết luận & Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên đề tài & Phạm vi | Hệ thống quản lý rạp chiếu phim (Hilo Cinema) | Nền tảng quản lý công việc TaskSyncEnterprise | Chốt 100% TaskSyncEnterprise. File Hilo Cinema chỉ là mẫu trình bày báo cáo cũ. |
| Nhân sự dự án | Phan Anh Lộc, Nguyễn Thành Tài, Bảo Hân, Tuyết Nhung | Huỳnh Lê Thành Nhân (PO/Lead), Đức Mạnh (SM), Anh Tuấn, Huy Hoàng, Phạm Tuấn | Xác nhận danh sách 5 thành viên chính thức thuộc Viện NIIE. |
| Kiến trúc hệ thống | Microservices (.NET Core + ReactJS) | Modular Monolith (Python 3.12 FastAPI + React SPA + SQL Server + Redis) | Chuẩn hóa kiến trúc Modular Monolith trên repository chính thức. |
| Phân bổ Sprints | Chia nhỏ 4 Sprints độc lập | Gộp thành 2 Sprints lớn (Sprint 1: Release 1.0, Sprint 2: Release 2.0) | Chạy theo kế hoạch gộp 2 Sprint chính (~1.5 tháng/Sprint) bắt đầu từ 02/07/2026. |

1.3. Kiến trúc Kỹ thuật Chuẩn hóa (Modular Monolith)

Hệ thống TaskSyncEnterprise được thiết kế theo phong cách Modular Monolith phân lớp rõ ràng, đảm bảo tính dễ bảo trì, hiệu năng cao và khả năng mở rộng linh hoạt. Các thành phần chính bao gồm:

Frontend Client:  Single Page Application (SPA) viết bằng React Vite + TypeScript + Tailwind CSS, giao diện kéo thả Kanban mượt mà.

Backend API:  Python 3.12 với FastAPI framework, SQLAlchemy ORM, Pydantic V2 validation và Alembic migrations.

Primary Database:  SQL Server chứa toàn bộ quan hệ dữ liệu chuẩn (Single Source of Truth).

Caching & Realtime:  In-memory Cache tăng tốc truy vấn và hỗ trợ Pub/Sub messaging.

WebSockets:  Engine giao tiếp hai chiều phục vụ Push Notification không cần F5 trình duyệt.

2. CƠ CẤU PHÂN CÔNG VÀ MÔ HÌNH VẬN HÀNH SCRUM TEAM (5 THÀNH VIÊN)

2.1. Bảng Phân công Nhân sự & Tỷ trọng Công việc

Để đảm bảo nguyên tắc làm việc hiệu quả và phát huy tối đa năng lực cá nhân, dự án thiết lập cơ cấu phân công không chia đều mà tập trung khối lượng kỹ thuật lớn nhất cho Full Stack Lead, đồng thời chuyên môn hóa vị trí Nghiên cứu & Tài liệu:

| Thành viên | Vai trò Scrum / Kỹ thuật | Phạm vi công việc & Trách nhiệm chính | Khối lượng công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| A - Huỳnh Lê Thành Nhân | Product Owner / Full Stack Lead | Dựng Kiến trúc hệ thống, JWT Auth, RBAC, WebSockets Alerts, Kanban Engine, Burnup Predictor, Docker Setup, Code Review. | Nhiều nhất (~40% Dev) |
| B - Nguyễn Đức Mạnh | Scrum Master / Backend Developer | Thiết lập SQL Server Schema, Rest API CRUD, Workflow Chuyển phòng ban, Leave Accrual Engine, OT Validation, Audit Log Engine. | Trung bình - Cao (~30% Dev) |
| C - Nguyễn Lê Huy Hoàng | Frontend Developer | Xây dựng UI Component bằng React/Vite/TSX, Form Đăng ký Nghỉ phép/OT, Filters, Settings UI, Resource Allocation Map UI. | Trung bình (~30% Dev) |
| D - Phạm Anh Tuấn | QA / Test Engineer | Xây dựng Test Suite (331 Pytest backend cases, 22 Frontend unit tests), kiểm thử E2E, quét dead-code, kiểm tra Redis failover. | Kiểm thử & QA |
| E - Nguyễn Anh Tuấn | Research & Documentation | Chuyên trách 100% tài liệu Markdown, nghiên cứu nghiệp vụ, viết SYSTEM_ARCHITECTURE.md, DOMAIN_MODEL.md, AUDIT, ROADMAP. | 100% Tài liệu & Research |

2.2. Quy trình Vận hành Agile/Scrum & Git Branch Strategy

Team vận hành nghiêm ngặt theo khung làm việc Scrum với các buổi Daily Meeting được tổ chức thường xuyên. Về quản lý mã nguồn, dự án áp dụng chiến lược Git Branch Strategy phân định rõ ràng:
• Nhánh master: Chỉ chứa bản release ổn định và file README.md hướng dẫn cài đặt/vận hành.
• Nhánh develop: Là nhánh phát triển chính chứa toàn bộ mã nguồn FastAPI, React SPA và bộ tài liệu kỹ thuật Markdown.

3. BẢNG PHÂN CÔNG USER STORIES & LỊCH TRÌNH TIẾN ĐỘ (US01 - US40)

3.1. Bảng Product Backlog Chi tiết (US01 - US40)

Toàn bộ 40 User Stories của dự án được phân bổ hợp lý vào 2 Sprint lớn chính. Dưới đây là bảng trích xuất chi tiết Product Backlog:

| US ID | User Story Title | Priority | SP | Assignee | Target Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Secure User Login | Highest | 3 | A (Lead) | Sprint 1 |
| US04 | Role-Based Access Enforcement | Medium | 8 | A (Lead) | Sprint 1 |
| US07 | Task Kanban Board | Highest | 5 | A (Lead) | Sprint 1 |
| US10 | Bulk Employee Data Import | Medium | 8 | B (Backend) | Sprint 1 |
| US14 | Department Transfer Approval Flow | Lowest | 13 | B (Backend) | Sprint 1 |
| US19 | Task Creation Editor | Highest | 5 | A (Lead) | Sprint 2 |
| US24 | Annual Leave Balance Accrual | Medium | 8 | B (Backend) | Sprint 2 |
| US29 | Real-Time In-App Alerts via WebSocket | Highest | 8 | A (Lead) | Sprint 2 |
| US35 | Operational Performance Dashboard | Highest | 8 | A (Lead) | Sprint 2 |
| US40 | Security Audit Log Explorer | Highest | 8 | B (Backend) | Sprint 2 |

* Ghi chú: Danh mục đầy đủ 40 User Stories (US01 đến US40) được trình bày chi tiết trong file Excel bao-cao-thong-ke-bug-timeline.xlsx kèm theo.

4. DANH MỤC THỐNG KÊ CHI TIẾT SỰ CỐ / BUG, ROOT CAUSE, FIX & LESSONS LEARNED

4.1. Bảng Thống kê 11 Bugs Toàn bộ Dự án theo Phase

Trong suốt vòng đời phát triển dự án TaskSyncEnterprise, hệ thống ghi nhận tổng cộng 11 sự cố/bug kỹ thuật. Tất cả đã được đội ngũ phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause), xử lý triệt để (Fix) và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc:

| Bug ID | Phase | Mô tả Sự cố (Bug) | Nguyên nhân gốc rễ & Cách xử lý | Bài học kinh nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Sprint 0 | Bất đồng định hướng đề tài Hilo Cinema vs TaskSyncEnterprise. | RC: Lầm tưởng file mẫu old. Fix: Daily Meeting chốt 100% TaskSyncEnterprise. | Chốt Charter & Backlog chính thức từ đầu. |
| BUG-02 | Sprint 1 | Tồn tại dead-code file .jsx cũ và npm package thừa. | RC: Chưa xóa file legacy. Fix: Scan static & xóa 16 file .jsx, 4 npm packages. | Xóa ngay file cũ khi refactor; scan static code. |
| BUG-03 | Sprint 1 | Animation chờ giả ở Settings UI. | RC: Dùng mock state timeout. Fix: Nối Provider thật, update UI cache tức thời. | Giao diện quản trị bắt buộc nối Provider thật. |
| BUG-04 | Sprint 1 | Thiếu thông điệp lỗi nghiệp vụ khi xung đột Chuyển phòng ban. | RC: Backend thiếu validate. Fix: Bắt lỗi trả về HTTP 409 Conflict cụ thể. | Validate state machine ở backend, trả mã HTTP 409. |
| BUG-05 | Sprint 1 | Lỗi Import Excel nhân viên khi gặp date lạ & email trùng. | RC: Parser date cứng. Fix: Sửa parser đa dạng date & check unique email. | Batch import phải validate 100% trước khi commit. |
| BUG-06 | Sprint 2 | Backend Pytest test suite timeout trên CI GitHub Actions. | RC: Cấu hình env CI lỗi. Fix: Reconfig pytest env & async teardown. | Môi trường CI phải đồng bộ chính xác topology local. |
| BUG-07 | Sprint 2 | Service Redis DOWN làm Readiness check trả HTTP 503. | RC: Readiness check cứng. Fix: Áp dụng Cache-aside pattern cho SQL Server. | Cache chỉ đóng vai trò tăng tốc, không được là SPOF. |
| BUG-08 | Sprint 2 | Tích tụ file đính kèm rác (orphaned files) trong storage. | RC: Soft delete chưa gc file. Fix: Viết Background Job dọn dẹp file mồ côi (US21). | Thực thể xóa mềm phải có garbage collection đi kèm. |
| BUG-09 | Sprint 2 | Hủy đơn nghỉ phép khẩn cấp không phục hồi ngày phép. | RC: Quên gọi balance update. Fix: Thêm transaction hoàn quỹ phép nguyên tử. | Thao tác đổi hạn ngạch phải chạy trong Transaction. |
| BUG-10 | Sprint 2 | Docker Named Volume giữ state cũ; password Compose hardcoded. | RC: Hardcode password. Fix: Dùng file .env & container sqlserver-init. | Docker Compose tuyệt đối không chứa hardcoded secret. |
| BUG-11 | Sprint 2 | Cảnh báo rủi ro bảo mật thư viện bắc cầu (React Router). | RC: Dependency bắc cầu. Fix: Ghi nhận Residual Risk trong AUDIT doc. | Audit bảo mật định kỳ, phân loại rủi ro dư thừa. |

5. NHẬT KÝ ĐẦY ĐỦ CÁC BUỔI DAILY MEETINGS (SPRINT 0, SPRINT 1, SPRINT 2)

5.1. Nhật ký Sprint 0: Kickoff & Tranh luận Định hướng (25/06/2026 - 01/07/2026)

Daily Meeting 0.1 (25/06/2026) — Tranh luận Định hướng Đề tài

A (Lead): Phát hiện tài liệu Hilo Cinema (.NET Core) bị lệch so với repository GitHub TaskSyncEnterprise (FastAPI). Đề xuất tập trung 100% vào TaskSyncEnterprise.

B (Backend) & C (Frontend): Băn khoăn giữa việc làm lại theo mẫu Hilo Cinema hay tiếp tục phát triển TaskSyncEnterprise.

D (QA) & E (Docs): Xác nhận Hilo Cinema chỉ là mẫu báo cáo cũ. TaskSyncEnterprise có hệ thống tài liệu Markdown và repo phong phú hơn.

Daily Meeting 0.2 (Chủ nhật 28/06/2026) — CHỐT DỰ ÁN TASKSYNCENTERPRISE

A (Lead): Trình bày PoC kiến trúc FastAPI + React SPA. Chốt chính thức duy nhất dự án TaskSyncEnterprise.

Toàn team: Thống nhất 100% theo định hướng TaskSyncEnterprise và chốt mô hình phân công 5 người.

Daily Meeting 0.3 (01/07/2026) — Chốt Product Backlog Baseline

Toàn team: Duyệt toàn bộ 40 User Stories (US01-US40), phân bổ vào 2 Sprint chính. Chốt Sprint 1 bắt đầu ngày 02/07/2026.

5.2. Nhật ký Sprint 1: Release 1.0 Core System (02/07/2026 - 13/08/2026)

Daily Meeting 1.1 (03/07/2026) — Dựng Core Auth & Database Schema

A (Lead): Dựng JWT Auth Middleware & RBAC Enforcement (US01, US04).

B (Backend): Viết script DDL SQL Server cho roles, departments, teams, employees.

C (Frontend): Dựng Login UI & kết nối Auth Provider.

D (QA): Viết Pytest test cases cho API Login hợp lệ/không hợp lệ.

E (Docs): Soạn thảo bản sơ thảo DOMAIN_MODEL.md.

Daily Meeting 1.2 (28/07/2026) — Dead-code Cleanup & Import Excel Fix

A (Lead) & C (Frontend): Phát hiện & quét dead-code file .jsx cũ; nối Provider thật cho Settings UI.

B (Backend): Sửa parser Excel import nhân viên hỗ trợ nhiều định dạng date & check unique email.

D (QA): Kiểm thử lại luồng Import Excel và xác nhận không còn lỗi trùng email.

Daily Meeting 1.3 (12/08/2026) — Nghiệm thu Release 1.0 Giữa kỳ

A (Lead): Review Pull Requests, đóng gói Docker Image bản Release 1.0 (51 Story Points).

D (QA): Xác nhận 100% User Stories Sprint 1 pass Acceptance Criteria.

5.3. Nhật ký Sprint 2: Release 2.0 Enterprise Features & Security (13/08/2026 - 27/08/2026)

Daily Meeting 2.1 (15/08/2026) — WebSockets Realtime & Vacation Workflow

A (Lead): Thiết kế kiến trúc WebSockets Event-driven cho Notifications (US29).

B (Backend): Viết Engine tính tích lũy ngày phép (US24) & API đăng ký nghỉ phép (US22).

C (Frontend): Dựng Panel duyệt nghỉ phép dành cho Manager (US23).

Daily Meeting 2.2 (25/08/2026) — Redis Failover, Background Job & Security Hardening

A (Lead): Khắc phục lỗi Pytest CI timeout; áp dụng Cache-aside pattern cho SQL Server khi Redis DOWN.

B (Backend): Viết Background Job tự động dọn dẹp file attachment mồ côi (US21).

C (Frontend): Tích hợp WebSockets listener trên Frontend, UI tự cập nhật không cần F5.

D (QA): Chuyển toàn bộ password Compose sang file môi trường .env.

Daily Meeting 2.3 (27/08/2026) — Tổng duyệt & Tag Release v1.1.0

A (Lead): Tag Release v1.1.0 trên GitHub, dọn dẹp master branch chỉ giữ README.md.

D (QA): Xác nhận 331 Pytest backend cases & 22 Frontend unit tests 100% Passed.

E (Docs): Hoàn thiện bộ báo cáo tài liệu Đồ án Môn học hợp nhất.

6. KẾT LUẬN VÀ ROADMAP PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

Dự án TaskSyncEnterprise đã hoàn thành xuất sắc 100% mục tiêu đề ra với 40 User Stories được nghiệm thu hoàn chỉnh, hệ thống chạy ổn định trên nền tảng Modular Monolith (FastAPI + React SPA + SQL Server + Redis + WebSockets). Đội ngũ đã rút ra nhiều bài học quý báu về quản trị quy trình Agile/Scrum, thiết lập CI/CD pipeline và quản trị chất lượng phần mềm.

Định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo (Phase 2 & Phase 3) sẽ tập trung vào việc tích hợp AI Trợ lý An toàn (Tóm tắt task, gợi ý phân rã, RBAC Semantic Search) và Mô hình Machine Learning dự báo trễ deadline dựa trên lịch sử Velocity của team.